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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

__.__.____                                                                                                                   № __-п


О внесении изменений в приказ Департамента государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 11-п

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Департамента государственного заказа Томской области от 05.07.2019 № 11-п «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по текущему ремонту, типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту, типового контракта на выполнение работ по строительству объекта» (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 09.07.2019, № 7001201907090003) следующие изменения:
в типовом контракте на выполнение работ по строительству объекта, утвержденном указанным приказом (приложение 3):
1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее - НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.13
Цена единицы работы составляет: _______ рублей __ копеек.
Количество (объем работы): _______________.
Единица измерения: _______________.
Стоимость работ (их результата), подлежащих оплате Заказчиком, формируется путем умножения цены, определенной __________________________ и равной _______ (________) рублей ___ копеек на коэффициент снижения стоимости работ. Коэффициент снижения стоимости работ составляет ___.»;
2) дополнить пунктами 3.6 – 3.7 следующего содержания:
«3.6. Учет выполнения работ ведется в общем журнале в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства».
Ведение общего журнала осуществляется ____________21-1. В процессе выполнения работ допускается изменение Заказчиком формы ведения общего журнала.
Заказчик обеспечивает доступ к общему журналу уполномоченным на его ведение лицам для внесения записей, внесения в них изменений, а также для ознакомления со сведениями, содержащими в общем журнале.
3.7. Ведение исполнительной документации осуществляется в порядке, предусмотренном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр.
Ведение исполнительной документации осуществляется ____________21-2.
Заказчик определяет и утверждает перечень исполнительной документации, который доводится до Подрядчика в течение ___ рабочих дней со дня заключения Контракта.»
3) в абзаце втором пункта 4.2 слова «и должны быть переданы Подрядчиком Заказчику в составе исполнительной документации» исключить;
4) в пункте 5.1.3 слова «, в том числе общего и специальных журналов работ» исключить;
5) пункт 5.1.19 изложить в следующей редакции:
«5.19. Формировать, вести, хранить в процессе строительства исполнительную документацию в соответствии с перечнем исполнительной документации, утвержденным Заказчиком. Исполнительная документация передается Заказчику на постоянное хранение в соответствии с перечнем исполнительной документации, утвержденным Заказчиком, в течение ______________.27-1».
6) в пункте 5.3.4 слово «ответственных» заменить словом «строительных»;
7) абзац двенадцатый пункта 6.1 исключить;
8) пункты 6.11 – 6.11.4 изложить в следующей редакции:
«6.11. Особенности приемки скрытых работ, строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), участков сетей инженерно-технического обеспечения.45
6.11.1. Освидетельствование работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, оформляется актом освидетельствования скрытых работ. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией и рабочей документацией (приложение 1 к Контракту).
Освидетельствование строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), оформляется актом освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций). Перечень строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией и рабочей документацией (приложение 1 к Контракту).
Освидетельствование сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, оформляется актом освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения. Перечень участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией и рабочей документацией (приложение 1 к Контракту). 
Подрядчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки указанных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения должен письменно известить Заказчика о дате и времени их сдачи. 
6.11.2. По результатам приемки работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, указанных в пункте 6.11.1 Контракта, Стороны подписывают соответственно акт освидетельствования скрытых работ, акт освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения.
6.11.3. При выявлении недостатков работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, указанных в пункте 6.11.1 Контракта, замечания о недостатках оформляются в письменном виде и предоставляются Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения. 
Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки и повторно предъявить к приемке работы, конструкции, участки сетей инженерно-технического обеспечения.
Акт освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), участков сетей инженерно-технического обеспечения должен составляться только после устранения выявленных недостатков.
6.11.4. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), участков сетей инженерно-технического обеспечения Заказчиком.
В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и восстановить ее после подписания акта освидетельствования скрытых работ, строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций), участков сетей инженерно-технического обеспечения за свой счет, за исключением случая, когда Заказчик, надлежащим образом извещенный о приемке работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, указанных в пункте 6.11.1 Контракта, не прибыл для участия в их приемке.»;
9) в абзаце втором пункта 7.4 слова «в составе исполнительной документации» исключить;
10) примечание 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Применяется до утверждения Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) типовых условий контрактов.»;
11) в примечании 2 слова «Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ)» заменить словами «Закона № 44-ФЗ»;
12) дополнить примечанием 21-1 следующего содержания:
«21-1 Указывается форма ведения общего журнала (на бумажном носителе или в электронной форме без дублирования на бумажном носителе).»;
13) дополнить примечанием 21-2 следующего содержания:
«21-2 Указывается форма ведения исполнительной документации (на бумажном носителе или в электронной форме без дублирования на бумажном носителе).»;
14) дополнить примечанием 27-1 следующего содержания:
«27-1 Условие о сроках передачи исполнительной документации может исключаться. В таком случае исполнительная документация передается Заказчику на постоянное хранение в сроки, установленные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».»;
15) примечание 39 исключить;
16) в примечании 45 слова «ответственных конструкций» заменить словами «строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций)».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.



Начальник Департамента                                                                                  Г.В. Гонгина
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